Информация о реализации инициатив в рамках проекта

«Народный бюджет-2016»

Решением Ульяновской городской Думы от 02.12.2015 № 151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках Муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий «Народный бюджет-2016».

Цель проводимых мероприятий создание благоприятных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей города (благоустройство мест массового отдыха).

Планируемый срок выполнения мероприятий май-сентябрь 2016 года.

Решением Ульяновской городской Думы от 25.02.2016 № 20 бюджетные ассигнования от Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта переданы в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (для МБУ «Стройзаказчик»).

В перечень включены следующие объекты:

| 1. | Ремонт парк Мостовая Сельдь | 3 000,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт сквера ДК «Киндяковка» | 1 850,0 тыс.руб. |
| 3. | Ремонт сквера «60-летия Победы» | 35,2 тыс.руб. |
| 4. | Ремонт "Аллея ветеранов" по бульвару Фестивальному | 1 890,0 тыс.руб. |
| 5. | Ремонт Каштановой аллеи в IV микрорайоне | 948,0 тыс.руб. |
| 6. | Ремонт Зоны отдыха в селе Лаишевка | 1 000,0 тыс.руб. |
| 7. | Установка поручней для пожилых людей и инвалидов в местах трудных для подъема | 98,1 тыс.руб. |
| 8 | Освещение парка «Надежда» в с. Белый Ключ | 270,0 тыс.руб. |
|  | Всего: | 9091,3 тыс.руб. |

МБУ «Стройзаказчик» провело ряд совещаний с Администрацией Ленинского района, Железнодорожного района, специалисты выезжали на объект для уточнения объемов работ для корректировки сметных расчётов.

В настоящее время возможно заключение контрактов из единственного источника по объектам:

| 1. | Установка поручней для пожилых людей и инвалидов в местах трудных для подъема | 98,1 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт сквера "60-летия Победы" | 35,2 тыс.руб. |

По оставшимся объектам готовятся документа на проведение закупочных процедур.

В соответствии с постановлением администрации г.Ульяновска от 04.04.2016 № 1063 функции и полномочия учредителя МБУ «Стройзаказчик» 19.04.2016 переданы администрации г.Ульяновска.

В связи с этим, решением УГД от 13.04.2016 № 39 «О внесении изменений в решение УГД от 02.12.2015 № 151 «Об утверждении бюджета МО «г.Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», бюджетные ассигнования на указанные объекты перераспределены на смету расходов Администрации г.Ульяновска.